# Generative AI Level 4 교육 지원 과제 제안서

| 과제명 | Generative AI 기반 Android SystemUI Memory & Performance Regression 원인 분석 자동화 및 협업 지원 체계 구축 |
| --- | --- |
| 일정 | 2026년 3월 ~ 2026년 8월 (6개월) |
| 과제 인력 | 총 4명 (소속 부서 4명, 기타 0명) ※ SystemUI 성능 분석 담당자 3명 + 본인(과제 리더) |

## 1. 과제 개요

### 1.1 과제 선정 배경 및 목적

#### 배경

본 과제는 Android SystemUI Memory & Performance Optimization 업무 영역을 대상으로 합니다. SystemUI는 Android 사용자 경험의 핵심 구성 요소로, 메모리 사용량, 프레임 성능, 시스템 반응성 등 다양한 성능 지표의 최적화가 지속적으로 요구됩니다.

성능 및 메모리 Regression을 조기에 탐지하기 위해 일 단위 자동화 Regression Test 시스템을 운영 중이나, Regression 발생 시 원인 분석은 여전히 수동으로 수행되고 있습니다. 대용량 비정형 bugreport 로그(15-30MB)를 사람이 직접 비교 분석해야 하며, 1건당 평균 2-4시간이 소요되고 있습니다. 주 3-5회 발생하는 Regression 분석에 업무 시간의 30-50%가 소모되는 상황입니다.

#### 목적

본 과제는 Generative AI를 활용하여 SystemUI 성능 Regression 원인 분석 초기 단계(triage)를 자동화하고, 분석 결과를 팀 단위로 빠르게 공유할 수 있는 협업 체계를 구축하는 것을 목표로 합니다.

- 대용량 로그 분석 초기 triage 자동화로 분석 시간 단축 (2-4시간 → 30분 이내 목표)

- 정상/문제 버전 간 로그 변화 자동 탐지 및 원인 가설 생성

- 분석 결과 DB 축적을 통한 유사 사례 재활용 체계 구축

- 팀 협업 효율 개선 및 신규 인력 투입 기간 단축

또한 Generative AI Level 4 교육 과정을 통해 AI Agent 설계, 프롬프트 엔지니어링, 대용량 데이터 처리 등 핵심 기술을 체계적으로 습득하여 과제를 성공적으로 수행하고, 교육에서 배운 Best Practice를 실제 업무 환경에 적용함으로써 과제의 완성도를 높이고자 합니다.

### 1.2 주요 사용자

- 1차 사용자: Android SystemUI 성능/메모리 담당 개발자 (분석 실무자)

- 2차 사용자: 성능 Regression 분석 리더 (분석 결과 검토 및 의사결정)

- 3차 사용자: 관련 기능 개발 담당자 (협업 대상, 분석 결과 공유 수신자)

### 1.3 Pain Point (현업에서 해결해야 할 문제점)

#### 1.2.1 현재 Regression Test 시스템

Android SystemUI 팀에서는 성능 및 메모리 Regression을 조기에 탐지하기 위해 일 단위 자동화 Regression Test 시스템을 운영하고 있습니다. 이 시스템은 매일 새로운 빌드에 대해 다음과 같은 시나리오를 자동으로 테스트합니다.

- 잠금화면 진입/해제 성능 측정

- 알림 패널 확장/축소 프레임 성능 측정

- Quick Settings 조작 메모리 사용량 측정

- SystemUI 프로세스 메모리 프로파일링

[이미지 1 삽입 위치]

Regression Test 시스템 대시보드 또는 테스트 결과 요약 화면

(예: 테스트 항목, Pass/Fail 결과, 성능 지표 그래프 등)

시스템은 Regression 탐지까지는 자동화되어 있으나, 원인 분석은 여전히 수동으로 수행됩니다. Regression이 탐지되면 분석자는 정상 버전과 문제 버전의 bugreport를 수동으로 비교하여 원인을 찾아야 합니다.

#### 1.2.2 실제 분석 과정의 어려움

실제 분석 시나리오 예시: "잠금화면 진입 시 SystemUI 메모리가 기준 대비 50MB 증가하는 Regression 발생"

이러한 문제가 발생하면 분석자는 다음과 같은 어려움에 직면합니다.

| 항목 | 현황 |
| --- | --- |
| bugreport 파일 크기 | 평균 15-30MB (압축 시 3-5MB) |
| 주요 분석 대상 로그 | dumpsys meminfo (~5,000줄), logcat (~10,000줄), activity dump (~3,000줄) |
| 1건당 분석 소요 시간 | 평균 2-4시간 (숙련자 기준) |
| Regression 발생 빈도 | 주 3-5회 |
| 주간 분석 소요 시간 | 약 6-20시간 (업무 시간의 30-50%) |
| 신규 분석자 투입 기간 | 독립적 분석까지 3-6개월 소요 |

[이미지 2 삽입 위치]

bugreport 로그 예시 (일부 발췌)

(예: dumpsys meminfo 출력 화면, 대용량 로그의 복잡성 시각화)

주요 문제점:

- 대용량 비정형 로그: bugreport는 수 MB에 달하며 구조화되지 않은 텍스트 형식으로 사람이 직접 읽고 비교해야 합니다

- 수동 비교 분석: 정상 버전과 문제 버전 로그를 나란히 놓고 차이점을 일일이 찾아야 합니다

- 높은 전문성 요구: 로그 구조, SystemUI 아키텍처, Android 메모리 관리에 대한 깊은 이해가 필요합니다

- 반복 작업: 동일 유형의 Regression이 재발해도 처음부터 다시 분석해야 합니다

- 지식 공유 부족: 분석 결과가 개인에게 머물러 팀 내 공유 및 재활용이 어렵습니다

#### 1.2.3 분석 병목 지점: 초기 Triage 단계

전체 분석 과정 중 원인 분석 초기 단계(triage)가 가장 많은 시간을 소모하는 작업입니다. 이 단계에서 분석자는 다음과 같은 질문에 답해야 합니다.

- 어떤 subsystem(Activity Manager, Window Manager, View System 등)에서 문제가 발생했는가?

- 어떤 로그 영역을 우선적으로 확인해야 하는가?

- 정상 버전 대비 어떤 변화가 발생했는가? (메모리, 객체 수, 스레드, 로그 패턴 등)

- 변화가 의미 있는 것인가, 노이즈인가?

[이미지 3 삽입 위치]

현재 수동 분석 프로세스 vs AI 자동화 분석 프로세스 비교 다이어그램

(예: Before/After 비교, 시간 소요 표시, 병목 지점 강조)

현재 프로세스의 한계: 숙련된 분석자도 초기 triage에 1-2시간이 소요되며, 이 과정에서 중요한 단서를 놓치거나 잘못된 방향으로 분석을 진행하는 경우가 발생합니다. 특히 여러 Regression이 동시에 발생하거나 급한 릴리스 일정이 있을 때는 분석 품질이 저하될 수 있습니다.

### 1.3 과제 목적

본 과제는 Generative AI를 활용하여 SystemUI 성능 Regression 원인 분석 초기 단계 자동화를 목표로 합니다. 주요 목적은 다음과 같습니다.

- Android 로그 분석 초기 triage 자동화

- 정상/문제 버전 간 로그 변화 자동 탐지

- AI 기반 원인 가설 생성

- 분석 결과 협업 공유 자동화

이를 통해 분석 시간을 단축하고 팀 협업 효율을 개선합니다.

또한 본 과제는 Generative AI Level 4 교육 과정을 통해 AI Agent 설계, 프롬프트 엔지니어링, 대용량 데이터 처리 등 핵심 기술을 체계적으로 습득하여 과제를 성공적으로 수행하는 것을 목표로 합니다. 교육에서 배운 Best Practice와 노하우를 실제 업무 환경에 적용함으로써 과제의 완성도를 높이고자 합니다.

### 1.4 주요 사용자

- Android SystemUI 성능/메모리 담당 개발자

- 성능 Regression 분석 리더 및 분석 담당자

- 관련 기능 개발 담당자(협업 대상)

### 1.4 핵심 기능 (LLM 활용)

본 과제에서 LLM을 활용하여 구현할 핵심 기능은 다음과 같습니다.

#### ① 로그 전처리 및 구조화

- 로컬 PC에서 bugreport를 정규식/룰 기반으로 섹션 분리 및 핵심 정보 추출

- 정상/문제 버전 간 변화 지표(메모리, 로그 패턴 등) 구조화

- LLM 입력을 위한 요약 데이터 생성 (토큰 제한 대응)

#### ② AI Agent 기반 로그 비교 분석

- Agent Builder를 활용한 Multi-step 분석 워크플로우 구축

- 정상 vs 문제 버전 로그 자동 비교 및 변화 지표 탐지

- 신규 오류 패턴 탐지 및 우선순위 제시

- SystemUI 관점의 원인 가설 생성

#### ③ 분석 결과 자동 보고서 생성

- 분석 요약 및 핵심 지표를 포함한 구조화된 보고서 생성

- 팀 공유용 메일 초안 자동 작성

- 시각화 자료 생성 (표, 차트 등)

#### ④ 유사 사례 검색 및 재활용

- 분석 결과를 벡터 DB에 저장하여 자산화

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)를 활용한 유사 사례 검색

- 과거 해결 방법 참조를 통한 분석 시간 단축

※ AI는 최종 판단 주체가 아니며, 분석자의 판단을 보조하는 Human-in-the-loop 방식으로 운영하여 분석 품질과 신뢰성을 확보합니다.

### 1.5 활용 예정 AI 모델 / FW / 도구

| 구분 | 활용 도구 / 기술 |
| --- | --- |
| AI 모델 / 플랫폼 | • Agent Builder 기반 Generative AI Agent • LLM (GPT 계열 또는 사내 승인 모델) • RAG (Retrieval-Augmented Generation) |
| 데이터 처리 | • Python (로그 파싱, 정규식 기반 전처리) • 벡터 DB (유사 사례 저장 및 검색) |
| 시각화 / 협업 | • Excel/표 기반 시각화 • 사내 메일 시스템 (자동 보고서 발송) |
| 개발 환경 | • 로컬 PC (데이터 보안을 위한 로컬 전처리) • 사내 개발 서버 (AI Agent 운영 환경) |

### 1.6 기대 효과

#### ① 경영 성과

- 분석 시간 단축: Regression 원인 분석 시간 70% 이상 단축 (2-4시간 → 30분 이내)

- 생산성 향상: 주간 분석 업무 시간 6-20시간 → 2-5시간 감소로 핵심 개발 업무에 집중 가능

- 품질 개선: 표준화된 분석 프로세스로 분석 품질 향상 및 누락 위험 감소

- 비용 절감: 신규 인력 교육 기간 단축 (3-6개월 → 1-2개월) 및 반복 분석 업무 감소

#### ② 부서 내 확장 가능성

- 다른 성능 지표 분석 확대: Memory 외 Battery, CPU, GPU 성능 분석에도 동일 방식 적용 가능

- 다른 컴포넌트 확장: SystemUI 외 Framework, Application 레이어 Regression 분석에 확장 가능

- 분석 역량 강화: AI 기반 분석 노하우 축적으로 팀 전체 분석 역량 향상

#### ③ 부서 외 확장 가능성

- 타 팀 적용: Android Platform 내 다른 성능 분석 팀(Kernel, HAL, Native Service 등)에 적용 가능

- AI Ops 체계 구축: Android 성능 분석 영역에서 AI 기반 분석 자동화 체계(AI Ops)의 선례가 되어 조직 전체로 확산 가능

- 분석 플랫폼화: 분석 시스템을 플랫폼화하여 다양한 로그 분석 업무에 범용적으로 활용 가능

- 지식 공유 체계: 분석 결과 DB를 조직 차원에서 공유하여 Cross-team 협업 효율 향상

#### ④ 장기적 가치

본 과제는 단순한 업무 자동화를 넘어, AI 기반 분석 자동화 체계(AI Ops) 구축의 기반이 됩니다. 축적된 분석 결과와 노하우는 조직의 지식 자산으로 남아 지속적인 가치를 창출할 수 있습니다.

### 1.7 전체 Workflow

본 과제의 전체 분석 프로세스는 다음과 같습니다.

Regression Test 수행

│

▼

bugreport 수집 (정상/문제 버전)

│

▼

Python 전처리

(핵심 로그 섹션 추출)

│

▼

구조화 데이터 생성

(메모리 지표, 로그 패턴 등)

│

▼

AI Agent 분석

(로그 비교 + 패턴 탐지)

│

▼

원인 가설 생성

│

▼

분석 보고서 자동 생성

│

▼

팀 공유 메일 발송

### 1.8 AI Agent 분석 구조

AI Agent는 다음 workflow로 로그를 분석합니다.

로그 입력

│

▼

핵심 로그 섹션 추출

(dumpsys meminfo, activity, logcat 등)

│

▼

정상 vs 문제 로그 비교

│

▼

변화 탐지

├─ 메모리 증가

├─ 신규 오류 패턴

├─ 프로세스 변화

└─ 성능 지표 변화

│

▼

AI 분석 요약

(변화 지점 정리 + 우선순위 제시)

│

▼

원인 가설 제시

(SystemUI 관점 분석)

## 2. 데이터 활용 계획

### 2.1 데이터 종류

- Android bugreport (dumpsys 포함)

- dumpsys meminfo, activity, proc_meminfo, logcat 로그

### 2.2 데이터 출처 (관련 시스템)

- 일 단위 자동화 Regression Test 시스템 결과

- 분석 대상 빌드에서 수동 확보한 bugreport

### 2.3 데이터 수집 및 처리 방식

- 로컬 PC에서 정상/문제 버전 bugreport 다운로드

- 정규식/룰 기반으로 SystemUI 관련 핵심 섹션만 추출

- 지표/변화량/근거 로그를 포함한 요약 패키지 생성

- LLM에는 원문이 아닌 요약 데이터만 단계적으로 입력하여 토큰 제한 대응

### 2.4 데이터 보안 / 개인정보 및 기밀 데이터 처리

- 원문 bugreport는 로컬에서만 처리

- DB에는 요약/지표/근거 발췌 중심으로 저장

- 개인 정보 및 민감 정보는 저장 대상에서 제외

## 3. 과제 기여도

### 3.1 팀 구성 및 역할

총 4명 협업 구조

- SystemUI 성능 분석 담당자 3명

- 본인 (과제 리더 및 AI 자동화 담당)

### 3.2 본인 역할 및 책임

- 과제 기획 및 리딩: 현업 문제 정의, 과제 목표 설정, 전체 일정 관리

- 로그 분석 구조 설계: SystemUI Regression 분석 프로세스 정리 및 표준화

- AI Agent 분석 구조 설계: Agent Builder 기반 AI Agent 설계 및 프롬프트 구성

- 자동화 시스템 구현: bugreport 전처리/요약 로직 개발, Python 기반 로그 파싱 구현

- 분석 결과 공유 체계 구축: 팀 공유용 결과 포맷(시각화/메일) 정의, 유사 사례 DB 구조 설계

- PoC 검증 주도: 실제 Regression 사례를 통한 AI 분석 정확도 검증

### 3.3 교육 과정 활용 계획

본 과제의 성공적인 수행을 위해 Generative AI Level 4 교육 과정을 다음과 같이 활용할 계획입니다.

#### 교육에서 습득하고자 하는 핵심 역량

- AI Agent 설계 및 구축: Agent Builder를 활용한 Multi-step 분석 워크플로우 설계 기법

- 프롬프트 엔지니어링: 비정형 로그 데이터 분석을 위한 효과적인 프롬프트 작성 기법

- 대용량 데이터 처리: 토큰 제한 대응 및 컨텍스트 관리 전략

- RAG(Retrieval-Augmented Generation): 유사 사례 DB 구축 및 활용 방법

- AI 모델 선택 및 최적화: 업무 특성에 맞는 모델 선택 기준 및 파인튜닝 방법

#### 교육 내용의 과제 적용 계획

- 1-2단계: 교육 초기에 배운 데이터 전처리 및 구조화 기법을 bugreport 파싱 로직에 적용

- 3-4단계: AI Agent 설계 세션에서 학습한 내용을 바탕으로 로그 비교 분석 Agent 구축

- 5-6단계: RAG 및 벡터 DB 활용 기법을 유사 사례 검색 시스템에 적용

#### 교육을 통한 기대 효과

- 검증된 Best Practice 적용으로 시행착오 최소화 및 개발 기간 단축

- 전문가 멘토링을 통한 설계 품질 향상 및 확장 가능한 시스템 구축

- 동기 학습자와의 네트워킹을 통한 다양한 활용 사례 벤치마킹

- 체계적인 학습을 통해 AI 기반 분석 자동화 체계 구축의 기반 역량 확보

## 4. 추진 일정

본 과제는 2026년 3월부터 8월까지 6개월간 진행되며, Generative AI Level 4 교육 과정과 병행하여 학습한 내용을 단계별로 적용합니다. 분석 및 추론 역할 수행을 위해 정상/문제 버전 간 bugreport를 상세히 확보하여 성능 분석을 고도화하는 과정을 포함합니다.

※ 교육 과정에서 습득한 AI Agent 설계, 프롬프트 엔지니어링, 대용량 데이터 처리 기법 등을 각 단계에 즉시 적용하여 과제의 완성도와 효율성을 높일 예정입니다.

| 단계 | 내용 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 현업 분석 및 요구사항 정의 | 2주 |
| 2단계 | bugreport 전처리 로직 개발 | 4주 |
| 3단계 | AI Agent 분석 구조 설계 | 4주 |
| 4단계 | 로그 비교 분석 PoC | 6주 |
| 5단계 | 메일 자동화 및 협업 공유 | 4주 |
| 6단계 | 유사 사례 DB 구축 | 6주 |